ChatAVG Agent Platform V2 Concept

Новая редакция архитектурной концепции, risk review и production-readiness плана

Версия: v2.0
Дата: 6 мая 2026
Статус: Draft for Technical Design / Architecture Review

Ключевое решение v2 Не строить платформу как “всё через MCP + sandbox на каждый чат”. Правильная модель: simple chat идёт по fast path, retrieval через Knowledge Gateway, tools через MCP Tool Gateway, опасное исполнение через sandbox, долгоживущее состояние через durable workflow, а policy/cost/audit — через отдельный control plane.

# Содержание

1. Executive summary

2. Цели, anti-goals и design principles

3. Target architecture V2

4. Runtime modes и latency budget

5. Критика и риски: что нужно доработать

6. Оптимизации и конкретные рекомендации

7. RAG strategy

8. MCP и tool contract

9. Durable execution, state и failure semantics

10. Security, policy и approval UX

11. Cost governance и observability

12. Data model extensions

13. Migration и rollout

14. Updated Definition of Done

15. Открытые решения

# 1. Executive summary

Вердикт: GO with conditions. Концепция ChatAVG Agent Platform V2 архитектурно перспективна и стратегически верна, но должна быть ужесточена вокруг пяти тем: latency budget, durable execution, hybrid sandboxing, risk-based policy/approval и cost governance.

V2 не должна быть просто новой версией backend. Целевое состояние — полноценная Agent Execution Platform: с управляемыми агентскими run, версионированными tool contracts, изоляцией исполнения по риску, cost controls, audit trail и постепенной миграцией с V1.

Главная архитектурная коррекция: OpenAI-first не должен означать OpenAI-specific runtime. OpenAI может оставаться главным provider для MVP, но Agent Runtime, Tool Gateway, Knowledge Gateway, Policy Engine и Cost/Audit Plane должны быть provider-neutral.

| Область | Решение v2 | Почему это важно |
| --- | --- | --- |
| Execution | Durable Agent Runtime вместо in-memory jobs | Поддержка approval, retries, resume, cancel, long-running workflows. |
| Latency | Fast path для simple chat без sandbox/MCP overhead | Сохраняет ощущение быстрого чата и конкурентность с V1. |
| Sandbox | Risk-based hybrid sandboxing | Не платить стоимость full sandbox там, где достаточно lightweight runtime. |
| MCP | Tool Gateway + Tool Registry + versioned schemas | Снижает latency tool discovery и риск distributed contract drift. |
| RAG | no_retrieval / fast / balanced / max_quality | Не делать ensemble retrieval default-режимом. |
| Security | Policy Engine + approval UX + egress control | Предотвращает prompt injection, tool escalation и data exfiltration. |
| Cost | Pre-flight cost estimate + tenant/project budgets | Защищает unit economics agent platform. |

Главный риск Комбинация latency + distributed execution complexity + cost unpredictability. Если это не закрыть архитектурно, V2 может быть технически красивой, но хуже V1 по perceived speed, стоимости и операционной сложности.

# 2. Цели, anti-goals и design principles

## 2.1. Цели V2

Сделать агентское исполнение durable: run должен переживать рестарты, timeouts, approval pauses и provider failures.

Сохранить быстрый UX для simple chat через fast path без лишних сетевых прыжков.

Развязать Agent Runtime от конкретного LLM-провайдера через Model Gateway.

Сделать tool ecosystem расширяемой через MCP Tool Gateway и версионированный Tool Registry.

Ввести policy/cost/audit как first-class control plane, а не как пост-фактум telemetry.

Поддержать постепенную миграцию с V1 через feature flags, A/B и fallback path.

## 2.2. Anti-goals

Не запускать full sandbox для каждого простого чата.

Не делать ensemble RAG default-режимом для всех retrieval-запросов.

Не завязывать Agent Runtime на OpenAI-specific semantics.

Не реализовывать long-running agents как обычные jobs в очереди.

Не делать big-bang migration без параллельной поддержки V1.

Не смешивать model inference, tools, retrieval и billing в одном “MCP-монолите”.

## 2.3. Design principles

| Принцип | Практическое следствие |
| --- | --- |
| Fast path first | Simple chat не должен платить overhead tool mesh, sandbox allocation и heavy RAG. |
| Durable by default | AgentRun — workflow execution с history, signals, timers и recovery. |
| Risk-based execution | Изоляция, approval и egress зависят от риска действия. |
| Provider-neutral core | Провайдеры меняются в Model Gateway/Knowledge Gateway, а не в Agent Runtime. |
| Observable by design | Каждый model call, tool call, approval и sandbox event пишет trace/audit/cost event. |
| Cost is a product constraint | Стоимость run оценивается до выполнения и контролируется политиками. |

# 3. Target architecture V2

Целевая архитектура должна разделять control plane, durable execution и execution gateways. Это снижает связность, упрощает масштабирование и делает multi-provider стратегию реальной, а не декларативной.

Client / UI
  |
API Gateway
  |
Core Platform
  - AuthN/AuthZ
  - Tenant/User/Session domain
  - Policy Engine
  - Billing/Quota
  - Audit Log
  |
Agent Control Plane
  - AgentRun API
  - Run status
  - Approval API
  - Cancellation API
  - Event stream API
  |
Durable Agent Runtime
  - Workflow engine: Temporal / Restate / equivalent
  - Agent planner/executor
  - Tool orchestration
  - Retry/resume/cancel
  |
Execution Gateways
  |
  +-- Model Gateway
  |     - OpenAI Adapter
  |     - Anthropic / DeepSeek / local adapters
  |     - model routing, retries, token/cost accounting
  |
  +-- Knowledge Gateway
  |     - ingestion, embeddings, vector stores
  |     - retrieval modes, reranking, citations
  |
  +-- MCP Tool Gateway
  |     - MCP client
  |     - Tool Registry
  |     - schema cache, provider auth, risk classification
  |
  +-- Sandbox Manager
        - lightweight runtime
        - full sandbox / microVM
        - warm pool, workspace mount, egress policy

| Компонент | Ответственность | Не должен делать |
| --- | --- | --- |
| Core Platform | Tenant, user, auth, billing, policy, audit, session domain. | Исполнять agent workflows или напрямую вызывать tools. |
| Agent Control Plane | API для запуска, остановки, статуса, approvals, event stream. | Хранить сложную execution-логику в request handlers. |
| Durable Agent Runtime | Workflow orchestration, agent loop, tool planning, resume/retry/cancel. | Знать детали конкретного LLM SDK или SaaS API. |
| Model Gateway | Provider adapters, routing, retries, token/cost accounting. | Хранить AgentRun state или tool approval state. |
| Knowledge Gateway | Ingestion, embeddings, vector stores, retrieval policies, citations. | Быть частью hot path для no_retrieval/simple chat. |
| MCP Tool Gateway | Tool discovery cache, tool invocation, schemas, provider auth. | Заменять собой Agent Runtime или Policy Engine. |
| Sandbox Manager | Isolation, warm pool, workspace mount, TTL, network policy. | Запускаться для каждого простого текстового запроса. |

## 3.1. Переименование OpenAI MCP Server

Текущий термин “OpenAI MCP Server” лучше заменить. Если компонент отвечает за responses.create, streaming, model routing, token accounting и fallback, это Model Gateway / OpenAI Adapter, а не MCP Server. MCP следует использовать как boundary для tools/connectors, а не как универсальную абстракцию для всего inference layer.

Рекомендация Разделить OpenAI-facing слой на Model Gateway и Knowledge Gateway. Tool interactions держать в MCP Tool Gateway. Это предотвращает появление нового OpenAI-centric distributed monolith.

# 4. Runtime modes и latency budget

V2 должна иметь разные режимы исполнения. Один общий SLA “P95 <= 8 sec” недостаточен: simple chat, RAG, tool calls и long-running agents имеют разные latency profiles и UX expectations.

| Mode | Когда использовать | UX target | Execution strategy |
| --- | --- | --- | --- |
| sync_interactive | Обычный чат без tools/RAG или с минимальным контекстом. | TTFT P95 <= 2.5-3.5 sec | Fast path: Core -> Runtime -> Model Gateway. Без sandbox. |
| sync_retrieval | Чат с fast/balanced retrieval. | Full answer P95 <= 6-8 sec | Knowledge Gateway, кэшированный retriever, bounded top-k. |
| sync_tool | Короткий tool call без тяжелой песочницы. | P95 <= 15-20 sec | MCP Tool Gateway + policy check + stream progress. |
| async_agent | Сложная цепочка tools, code/browser, long-running task. | Progress UI вместо ожидания | Durable workflow, resumability, approval pauses. |
| background_agent | Scheduled/autonomous workflow. | Event notifications | Workflow execution + notification hooks. |

## 4.1. Latency budget

| Участок | Целевой бюджет | Замечание |
| --- | --- | --- |
| Gateway auth/routing | 50-150 ms | Должен быть стабильным и кэшируемым. |
| Session/context load | 20-120 ms | Избегать heavy hydration на fast path. |
| Agent Runtime scheduling | 50-250 ms | Workflow start/replay не должен доминировать simple chat. |
| Model Gateway TTFT | 700-2500 ms | Зависит от provider/model; нужен fallback и telemetry. |
| Tool discovery | 0-100 ms cached | Не делать live discovery на каждый run. |
| Fast retrieval | 150-600 ms | Bounded top-k, без heavy ensemble. |
| Sandbox allocation | <300 ms warm; 1-5 sec cold | Cold starts переводить в async/progress UX. |

# 5. Критика и риски: что нужно доработать

## 5.1. Сложность и latency — самый большой риск

Архитектура может иметь 4-5 сетевых переходов для типичного запроса: Frontend -> API Gateway -> Agent Runtime -> MCP/Model Gateway -> OpenAI API. Даже при идеальной оптимизации P95 latency простого чата будет сложно держать в пределах цели, если simple chat проходит через полный tool mesh, retrieval stack и sandbox lifecycle.

Ensemble RAG добавит еще 300-800 ms или больше в зависимости от retriever, reranker и объема context compression. Риск: пользователи будут жаловаться на “медленный чат”, особенно по сравнению с текущей версией.

Risk statement V2 должна быть быстрее в perception latency, даже если architecture стала сложнее. Стриминг, progress states и fast path обязательны.

## 5.2. Операционные и инфраструктурные издержки

Sandbox на каждый чат — дорогая модель. При 500-1000 concurrent chats потребуется агрессивное auto-scaling, warm pools, spot/interruptible capacity или гибридная модель: lightweight runtime для обычных запросов и full sandbox только для tool/code/browser/write operations.

Управление 4-5 MCP/server-компонентами с разными языками, деплоями и SLO — это отдельная SRE/DevOps нагрузка. Без ownership matrix V2 рискует стать distributed monolith.

Состояние распределено между ChatSession, AgentSession, SandboxSession, ToolCall, ApprovalRequest и Artifact. Консистентность при failover — сложная задача, особенно при retries и side effects.

## 5.3. OpenAI-first vs реальная multi-provider стратегия

Документ заявляет “OpenAI-first, not OpenAI-only”, но happy path фактически завязан на OpenAI: Responses API, OpenAI file search/vector stores, OpenAI tool orchestration и model routing. Это нормально для MVP, но опасно для долгосрочной архитектуры.

При outage OpenAI платформа не должна полностью деградировать.

Custom RAG и alternative model providers не должны быть P2-послесловием, если multi-provider является стратегией.

Provider abstraction нужно заложить в P0, даже если фактически реализован только OpenAI adapter.

## 5.4. Другие замечания

MCP protocol нужно описать формально: JSON-RPC, transport, auth, schema versioning, timeout/retry/error semantics.

Ensemble retrieval — самый сложный и недооцененный блок. Просто объединить результаты почти всегда хуже, чем один хороший retriever + reranker.

Approval UX может снизить retention, если пользователь получает 3-4 prompts на один запрос.

Cost explosion возможен из-за vector stores, sandbox runtime, reranking и multiple model calls.

Vendor lock-in появится, если provider-specific логика попадет в Agent Runtime или Core Platform.

# 6. Оптимизации и конкретные рекомендации

## 6.1. Снижение latency и сложности

Ввести fast path: simple chat не проходит через full sandbox и heavy tool discovery.

Сделать hybrid runtime: shared lightweight runtime для простых запросов; full sandbox только при tool calling, code execution, browser или write operations.

Использовать connection pooling и sidecar/proxy pattern для горячих provider calls.

Кэшировать tool definitions через Tool Registry, не делать live discovery на каждый AgentRun.

Ввести predictive pre-warming sandbox по tenant activity: 1-2 warm sandboxes для активных tenants.

Ввести async threshold: если run превышает интерактивный budget, UI переходит в progress/background mode.

## 6.2. Гибридная модель песочниц

| Класс действия | Пример | Runtime | Approval | Network |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-risk text | Обычный чат | Shared lightweight runtime | Нет | N/A |
| Retrieval | Поиск в базе знаний | Shared runtime + Knowledge Gateway | Нет/по политике | Internal only |
| Read-only tools | Прочитать CRM/contact | MCP Tool Gateway | Обычно нет | Provider allowlist |
| Write tools | Отправить email, обновить CRM | Isolated run context | Да | Provider allowlist |
| Code execution | Python/JS обработка файлов | Full sandbox | По риску | Default deny |
| Browser/computer use | Действия в UI | Full sandbox + recording | Да | Allowlist |
| Privileged/system | Shell/system-level операции | MicroVM/hardened sandbox | Да + step-up | Deny by default |

## 6.3. Рекомендуемые technology choices

| Область | Рекомендация | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Durable execution | Temporal first; Restate/Inngest as alternatives | Выбрать по команде, latency, ops maturity и hosting model. |
| Sandbox | E2B / Firecracker-based provider / Modal / self-hosted gVisor+seccomp | Сначала benchmark по cold start, price, isolation, network controls. |
| Trace tooling | LangSmith / Phoenix / Helicone поверх собственного Trace Bus | Внешний инструмент не должен быть единственным source of truth для audit/cost. |
| Reranking | Lightweight reranker для balanced; cross-encoder только для max_quality | Не делать heavy reranking default. |
| Model fallback | OpenAI primary + second provider adapter in Phase 4 | Fallback нужно тестировать на evals, а не только на availability. |

# 7. RAG strategy

RAG в V2 должен быть mode-driven, а не “всегда ensemble”. Цель — управлять trade-off между latency, cost и quality.

| Mode | Когда использовать | Pipeline | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| no_retrieval | Обычный чат, нет потребности в knowledge base. | No vector search. | Минимальная latency. |
| fast | Простой RAG, короткий вопрос. | Single retriever, bounded top-k, no heavy reranker. | P95 < 6 sec. |
| balanced | Default для рабочих вопросов. | Query rewrite + main retriever + lightweight reranker + citations. | Качество без сильного latency роста. |
| max_quality | Research/high-stakes/сложные вопросы. | Multi-retriever, dedup, cross-encoder reranker, context compression. | Качество важнее скорости; async-friendly. |

## 7.1. Retrieval pipeline

query classification
  -> retrieval mode selection
  -> query rewriting
  -> optional hypothetical document embeddings
  -> retriever execution
  -> deduplication
  -> reranking
  -> context compression
  -> citation/provenance validation
  -> answer generation

## 7.2. RAG evals

answer relevance

context precision and recall

citation correctness

empty retrieval rate

hallucination rate

retrieval latency

cost per retrieval-assisted answer

regression tests by corpus and tenant

RAG recommendation Ensemble retrieval не должен быть default. Он включается только при доказанном приросте качества на evals и при допустимом latency/cost budget.

# 8. MCP и tool contract

MCP должен быть boundary для tools/connectors, а не универсальным названием для всех provider integrations. Контракты tools нужно версионировать, кэшировать и привязывать к policy/risk model.

## 8.1. Contract decisions

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Protocol | JSON-RPC 2.0 semantics на MCP boundary. |
| External transport | Streamable HTTP для server deployments; stdio только для local/dev providers. |
| Internal hot path | gRPC/SSE/WebSocket допустимы, но не как публичный MCP contract. |
| Versioning | providerId + toolName + toolVersion + schemaHash. |
| Auth | Tenant-scoped credentials; no raw secrets in prompts or model-visible context. |
| Timeouts | Per-tool timeout budget + retry policy + idempotency requirement for side effects. |
| Discovery | Tool Registry cache; no live discovery on each AgentRun. |

## 8.2. ToolDefinitionVersion

type ToolDefinitionVersion = {
  providerId: string;
  toolName: string;
  toolVersion: string;
  schemaHash: string;
  inputSchema: JsonSchema;
  outputSchema?: JsonSchema;
  riskClass: 'read' | 'write' | 'external_side_effect' | 'code_exec' | 'browser' |
    'privileged';
  authScope: string[];
  approvalPolicyId?: string;
  timeoutMs: number;
  retryPolicyId?: string;
  createdAt: string;
  deprecatedAt?: string;
};

# 9. Durable execution, state и failure semantics

AgentRun должен быть durable workflow execution. Очереди и таблицы состояния недостаточны для human-in-the-loop, long-running tools, approval timeouts, retries и resumability.

## 9.1. State machine

| Entity | States |
| --- | --- |
| AgentRun | queued, running, requires_action, waiting, completed, failed, cancelled, expired |
| ToolCall | planned, policy_checking, requires_approval, approved, running, succeeded, failed, rejected, timeout |
| ApprovalRequest | pending, approved, rejected, edited, timeout, expired |
| SandboxSession | warming, idle, assigned, running, frozen, terminated, failed |
| Artifact | created, processing, available, quarantined, deleted |

## 9.2. Failure semantics

| Сбой | Поведение |
| --- | --- |
| Model provider timeout | Retry with backoff; then fallback model or graceful failure. |
| Tool timeout | Retry only if idempotent; otherwise pause/manual recovery. |
| Sandbox crash | Recreate sandbox, remount workspace, resume from workflow checkpoint. |
| Runtime pod restart | Workflow replay; no lost approvals or duplicated side effects. |
| Approval timeout | Expire approval; run becomes expired or continues without optional action. |
| Vector store unavailable | Degrade to no_retrieval/fast failure path with user explanation. |
| Token/cost budget exceeded | Stop, summarize partial state, ask user or downgrade mode. |
| Stream disconnect | Client reconnects to run event stream; no duplicate run creation. |

## 9.3. Idempotency

Каждый side-effect tool call обязан иметь idempotencyKey. Без этого retry может отправить email дважды, дважды обновить CRM или повторно создать внешний ресурс.

type ToolCallExecution = {
  toolCallId: string;
  idempotencyKey: string;
  dryRunSupported: boolean;
  compensationSupported: boolean;
  retryPolicy: {
    maxAttempts: number;
    retryableErrors: string[];
  };
};

# 10. Security, policy и approval UX

Security model — центральный слой V2. Агентская платформа должна защищаться от prompt injection, tool permission escalation, data exfiltration, cross-tenant leakage и uncontrolled side effects.

## 10.1. Policy Engine

Policy input:
  tenantId
  userId
  sessionId
  toolName
  actionType
  resourceScope
  riskClass
  modelPlan
  userIntent
  dataSensitivity
  estimatedCostUsd

Policy output:
  allow | deny | require_approval | require_step_up_auth | downgrade

## 10.2. Risk scoring

| Score | Decision | Examples |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | Auto-approve | Read-only internal lookup, low-sensitivity retrieval. |
| 21-50 | Auto-approve with limits | Read external SaaS under tenant-approved scope. |
| 51-80 | Require approval | Write operations, external recipients, document edits. |
| 81-100 | Approval + step-up + audit | Financial, privileged, data export, code/browser actions. |

## 10.3. Approval UX

Approval должен быть не только approve/reject, а управляемым UX с grouped actions, preview/diff и edit-then-approve. Иначе retention упадет из-за approval fatigue.

approve_once

approve_for_this_run

approve_for_this_session

edit_then_approve

reject

reject_and_explain

always_allow_low_risk_for_this_workspace

## 10.4. Sandbox egress policy

Default: internet disabled.

Allow: tenant-approved domains, provider endpoints, signed artifact URLs.

Deny: arbitrary external HTTP, metadata service, private network ranges, credential exfiltration patterns.

Log: every outbound request with runId, sandboxId, destination, policy decision.

# 11. Cost governance и observability

## 11.1. Cost governance

V2 может сделать средний чат в 3-5 раз дороже V1, если одновременно используются multiple model calls, retrieval, reranking, sandbox runtime, retries и trace storage. Поэтому cost governance должен быть частью execution path.

type CostPolicy = {
  tenantId: string;
  monthlyBudgetUsd: number;
  dailyBudgetUsd: number;
  maxCostPerRunUsd: number;
  maxModelCallsPerRun: number;
  maxToolCallsPerRun: number;
  maxSandboxMinutesPerRun: number;
  maxRetrievalQueriesPerRun: number;
  allowedModels: string[];
  fallbackModel?: string;
};

## 11.2. Pre-flight estimate

type AgentRunEstimate = {
  runId: string;
  mode: 'simple' | 'rag' | 'tool' | 'sandbox' | 'max_quality';
  estimatedModelCalls: number;
  estimatedToolCalls: number;
  estimatedRetrievalQueries: number;
  estimatedSandboxSeconds: number;
  estimatedCostUsd: number;
  policyDecision: 'allow' | 'require_approval' | 'downgrade' | 'deny';
};

## 11.3. Top dashboards

Cost per successful chat.

P95 latency by run type.

Tool failure rate and retry rate.

Approval conversion/rejection/timeout rate.

Sandbox warm-pool hit rate and cold start latency.

## 11.4. Trace event model

run.created, run.started, run.completed, run.failed, run.cancelled

model.requested, model.stream_started, model.completed, model.failed

retrieval.started, retrieval.completed, rerank.completed

tool.call_requested, tool.call_completed, tool.call_failed

approval.requested, approval.approved, approval.rejected, approval.timeout

sandbox.assigned, sandbox.cold_started, sandbox.terminated

cost.estimated, cost.committed, quota.exceeded

# 12. Data model extensions

Ниже — минимальный набор полей, который делает run observable, resumable и auditable. Детальная схема должна быть вынесена в отдельный technical design.

## 12.1. ChatAgentSession и AgentRun

type ChatAgentSession = {
  sessionId: string;
  tenantId: string;
  userId: string;
  status: 'active' | 'idle' | 'archived' | 'deleted';
  agentProfileId?: string;
  workspaceId: string;
  memoryPolicyId?: string;
  toolPolicyId: string;
  modelPolicyId: string;
  sandboxPolicyId: string;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
  lastActivityAt: string;
  ttlExpiresAt?: string;
};

type AgentRun = {
  runId: string;
  sessionId: string;
  tenantId: string;
  userId: string;
  status: 'queued' | 'running' | 'requires_action' | 'waiting' | 'completed' | 'failed' |
    'cancelled' | 'expired';
  mode: 'sync_interactive' | 'sync_retrieval' | 'sync_tool' | 'async_agent' |
    'background_agent';
  workflowId?: string;
  parentRunId?: string;
  modelPolicyId: string;
  toolSnapshotId: string;
  sandboxId?: string;
  createdAt: string;
  startedAt?: string;
  completedAt?: string;
  lastHeartbeatAt?: string;
  ttlExpiresAt?: string;
  metrics: AgentRunMetrics;
  error?: AgentRunError;
};

## 12.2. ToolCall и ApprovalRequest

type ToolCall = {
  toolCallId: string;
  runId: string;
  providerId: string;
  toolName: string;
  toolVersion: string;
  schemaHash: string;
  status: 'planned' | 'policy_checking' | 'requires_approval' | 'approved' | 'running' |
    'succeeded' | 'failed' | 'rejected' | 'timeout';
  riskClass: 'read' | 'write' | 'external_side_effect' | 'code_exec' | 'browser' |
    'privileged';
  idempotencyKey?: string;
  inputRedacted: unknown;
  outputRedacted?: unknown;
  startedAt?: string;
  completedAt?: string;
  approval?: ApprovalRequest;
  policyDecision: PolicyDecision;
};

type ApprovalRequest = {
  approvalId: string;
  runId: string;
  toolCallId: string;
  riskClass: string;
  title: string;
  explanation: string;
  proposedAction: {
    toolName: string;
    operation: string;
    targetResource?: string;
    diff?: string;
    externalRecipients?: string[];
    estimatedCostUsd?: number;
  };
  choices: string[];
  status: 'pending' | 'approved' | 'rejected' | 'edited' | 'timeout' | 'expired';
  requestedAt: string;
  respondedAt?: string;
  respondedByUserId?: string;
  expiresAt: string;
};

# 13. Migration и rollout

V2 не следует запускать через big-bang migration. Старая архитектура должна работать параллельно минимум 3-4 месяца, пока V2 проходит A/B, shadow evals и tenant-by-tenant rollout.

| Phase | Scope | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: MVP foundation | OpenAI model adapter, Local Tools, simplified sandbox, basic AgentRun lifecycle. | Simple chat fast path работает; нет regression по latency vs V1. |
| Phase 1: Durable runtime | Temporal/аналог, approval workflow, risk-based tool policy, trace events. | Run survives restart; approval timeout/retry/cancel покрыты tests. |
| Phase 2: Knowledge Gateway | Custom RAG, retrieval modes, RAG evals, citation validation. | Balanced RAG лучше baseline на evals при допустимом latency/cost. |
| Phase 3: MCP Tool Mesh | Google/SaaS tools, Tool Registry, schema versioning, provider auth. | Tool contracts versioned; canary provider rollout работает. |
| Phase 4: Multi-provider | DeepSeek/second provider adapter, fallback routing, provider evals. | OpenAI outage degrades gracefully for supported scenarios. |
| Phase 5: Enterprise controls | Budgets, admin policies, DLP, egress, audit exports. | Tenant-level rollout readiness and compliance checklist complete. |

## 13.1. Rollout controls

Feature flags на уровне tenant, workspace, user и agent profile.

V1 fallback path для critical tenants и high-risk workflows.

A/B по latency, cost, success rate, user retention, approval conversion.

Shadow evals для RAG и model routing до включения в production path.

Migration runbook с rollback procedures и owner matrix.

# 14. Updated Definition of Done

## 14.1. Architecture DoD

Разделены Agent Runtime, Model Gateway, MCP Tool Gateway, Knowledge Gateway, Sandbox Manager и Policy Engine.

AgentRun реализован через durable execution: Temporal, Restate или эквивалент.

Есть state machine для AgentRun, ToolCall, ApprovalRequest, SandboxSession.

Все side-effect tool calls имеют idempotencyKey.

Поддерживаются cancellation/resume/retry без дублирования side effects.

## 14.2. Latency DoD

Есть latency budget по типам запросов.

Simple chat не проходит через full sandbox.

Tool discovery кэшируется через Tool Registry.

Реализован async fallback для долгих runs.

Измеряются TTFT, total latency, tool latency, retrieval latency, sandbox allocation latency.

## 14.3. Sandbox DoD

Реализована гибридная модель: lightweight runtime + full sandbox.

Есть warm pool strategy.

Есть sandbox TTL, idle timeout, cleanup policy.

Есть egress proxy и default-deny network policy.

Есть workspace mount/unmount lifecycle.

## 14.4. MCP DoD

MCP contract опубликован и версиирован.

Зафиксированы transport, auth, schema versioning, timeout, retry и error semantics.

Tool definitions имеют providerId, toolName, toolVersion, schemaHash, riskClass.

Есть canary rollout для новых provider/tool versions.

## 14.5. RAG DoD

Есть режимы no_retrieval, fast, balanced, max_quality.

Ensemble retrieval не является default.

Есть query rewriting, reranking strategy и optional hypothetical document embeddings.

Есть RAG evals: relevance, citation correctness, context precision/recall, latency, cost.

Есть degradation path при отказе vector store/retriever.

## 14.6. Security, Cost, Migration DoD

Есть risk-based approval engine с auto-approve для low-risk действий.

High-risk tools требуют approval + preview/diff.

Есть egress control для sandbox.

Есть pre-flight cost estimation и tenant/project/user budgets.

Cost per successful chat входит в top-level dashboard.

Есть migration runbook, feature flags, V1 fallback path и A/B comparison.

# 15. Открытые решения

| Решение | Варианты | Рекомендация / следующий шаг |
| --- | --- | --- |
| Durable execution engine | Temporal, Restate, Inngest, custom | Benchmark Temporal vs Restate на approval/resume/tool-retry сценариях. |
| Sandbox platform | E2B, Modal, Firecracker self-hosted, gVisor+seccomp | Сравнить cold start, price, isolation, egress controls, compliance. |
| Default RAG mode | fast или balanced | Выбрать по evals; max_quality не использовать default. |
| Second model provider | DeepSeek, Anthropic, local/open-source | Выбрать по fallback use cases, quality/cost и availability. |
| Trace tooling | LangSmith, Phoenix, Helicone, internal only | Собственный Trace Bus обязателен; внешние инструменты как overlay. |
| Approval policy granularity | Tool-level, action-level, resource-level | Начать с riskClass + actionType + resourceScope; расширять по telemetry. |

Финальный вывод После внесения этих правок V2 можно считать не просто новым backend-дизайном, а Agent Execution Platform с контролируемой стоимостью, безопасностью, отказоустойчивостью и понятным rollout-планом.